# 目的

チームでのパフォーマンス最大化

コミュニケーションミスの削減

繰り返し作業の標準化

事前合意形成

# 前提

学習した内容を体系化しきれていないという点で、羽鳥は完ぺきではないです。

少なくともこれまでのシステム開発歴5年のなかで、間違いないな。というところをまとめています。

ここに書かれていることは、一方的に押し付けるものではないです。

私もできていないことがあります。

本書も、自分自身も、適宜最適化していきましょう。

快適な環境を提供できるように心がけますので、

よろしくお願いします。

# 基本方針

## 心持ち

楽しめ。

人として対等。それぞれに役割があるだけ。

## 責任ある行動

与えられた役割、求められる成果物を、充分に理解をすること。

業務を遂行する上で、必要なインプットとアウトプットを怠らないこと。

作業中に生じた疑念、課題はクリアにする。

業務で使用するツールの勉強を行う。

本質的な問題解決のため、最適解を提案することを目指すこと。

## コミュニケーション

グループチャット （バーチャルオフィス）にて常時通話。適宜個別MTGを入れる。

MTGの予定をいれた者は、同時にアジェンダを共有する。

慣れないうちは、タイミングを間違えてもよい。報連相してみる。

完璧な人はいない。フォローし合う。

当事者意識を持ち、プロジェクト、チーム、相手のためだと思ったならば、遠慮はいらない。

相手を困らせてもいい。怒ってもいい。

# 役割

| 役割 | 主要な役割 | 責任範囲 | 視点 | メンバーとの関わり | 必要なスキル |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM | プロジェクト計画、遂行、管理 顧客折衝 | プロジェクトの成功 予算 スケジュール 品質 リスク管理 | 全体最適化 | プロジェクトの方向性を示す 進捗管理 メンバーのモチベーション維持 チーム全体をまとめる | 戦略的思考 リーダーシップ コミュニケーション能力 交渉力 問題解決能力 |
| PL | プロジェクトの特定のフェーズ （要件定義、基本設計など） またはモジュールの遂行 顧客折衝 進捗管理 チームのマネジメント | フェーズ/モジュールの成功 スケジュール遵守 チームの成果管理 | 部分最適化 | メンバーにタスク割り当て 進捗管理 技術的な指導 問題解決支援 | リーダーシップ コミュニケーション能力 問題解決能力 技術力 |
| チームリーダー | 特定のチームのマネジメント メンバーの育成 | チームの目標達成 メンバーのモチベーション向上 チームの活性化 | チーム最適化 | メンバーの成長を支援 チームの課題解決をサポート チームの士気を高める | リーダーシップ コミュニケーション能力 問題解決能力 コーチング能力 技術力 技術指導能力 |
| メンバー | 割り当てられたタスクの実行 | タスクの完了 品質確保 | 個別タスク最適化 | タスク遂行 チームとの連携 問題解決 自己成長 | コミュニケーション能力 問題解決能力 技術力 |

## チームリーダー

チームリーダーは、チームの目標達成のために、メンバーをまとめ、指導する重要な役割を担います。

単に仕事を指示するだけでなく、チーム全体の士気を高め、メンバーの成長を支援するなど、多岐にわたる役割があります。

### 行動規範

・作業情報（目的、要件、重要度、緊急度（納期）、納品物、納品場所、納期、作業段取り概要、報連相先）を正確に把握する

・情報を整理し、作業者へ伝える。同時に、次に報告すべきこと、時間を伝える

・適宜、作業者に対し、作業情報に関する追加変更情報を伝える

・適宜、作業者に対し、進捗報告を促す

### 1. 目標設定と共有

- チーム全体の目標を設定 チームが目指す方向性を明確にし、メンバー全員が共通の目標に向かって取り組めるようにします。

- 目標をメンバーに共有 目標を達成するために、各メンバーに具体的な目標を割り当て、目標達成の重要性を理解させます。

velocityglobal.com

### 2. タスクの割り当てと進捗管理

- メンバーの能力や適性に応じたタスクの割り当て 各メンバーの強みを活かし、チーム全体の効率性を高めます。

- 進捗状況の定期的な確認 各メンバーの進捗状況を把握し、問題があれば適切なサポートを行います。

- スケジュール管理 プロジェクトのスケジュールを管理し、期日までに目標を達成できるようにします。

www.projectmanager.com

タスク依頼テンプレ

タスク依頼

目的：

要件：

重要度：＝優先度

緊急度：納期  - 今日

納期：

納品物：

納品場所：羽鳥レビューフォルダー

作業段取り概要

### 3. チームメンバーの育成

- 個々のメンバーの成長を支援 それぞれのメンバーのスキルアップをサポートし、成長を促します。

- フィードバックの提供 メンバーの仕事に対して、具体的なフィードバックを提供し、改善を促します。

- OJTの実施 オン・ザ・ジョブ・トレーニングを通じて、実務を通してスキルを習得できるようにします。

www.togetherplatform.com

### 4. チームのモチベーション維持

コミュニケーションの促進 チームメンバー間のコミュニケーション

を円滑にし、意見交換を活発にします。

- メンバーとの信頼関係を築く オープンで正直なコミュニケーションを心がけ、メンバーからの信頼を得ることが重要です。

- メンバーの意見に耳を傾ける チームメンバーの意見を尊重し、積極的に意見交換を行うことで、より良いアイデアが生まれる可能性があります。

環境づくり

チームメンバーが最大限に力を発揮できるためには、以下の様な環境づくりが重要です。

明確な目標設定 チーム全体で目指す目標を明確にし、メンバー一人ひとりに具体的な目標を割り当てる。

公平な評価 メンバーの貢献を評価し、モチベーションを維持する。

成長機会の提供 研修や資格取得の機会を提供し、メンバーのスキルアップを支援する。

働きやすい環境 ストレスなく働けるような環境を整え、メンバーの満足度を高める。

チームビルディング チームワークを強化するためのイベントや活動を実施します。

www.outbackteambuilding.com

### 5. 問題解決と意思決定

- 問題発生時の迅速な対応 問題が発生した場合、原因を究明し、適切な対策を講じます。

- チームで問題解決 チームメンバーの意見を聞きながら、最適な解決策を導き出します。

- 意思決定 必要に応じて、迅速かつ的確な意思決定を行います。

## メンバー

チームメンバーの具体的な役割

チームメンバーは、プロジェクトの成功のために、様々な役割を担います。PLやチームリーダーの指示の下、それぞれの専門知識やスキルを活かして、プロジェクトの目標達成に貢献します。

### 行動規範

・作業情報が不足している場合、自分で考え、問題ないか確認すること。

・情報が漏れていると感じたら、報連相。特に目的、納期、作業段取り概要が不足していると感じたら報連相マスト。

・作業段取り概要から、作業段取り詳細を文章に起こす

・作業段取り詳細は、案件概要、行動指針から逸脱しないよう配慮すること。

・作業段取りが案件概要、行動指針から逸脱する可能性がある場合、相談すること。

・作業段取り詳細を文章に起こしたら、報連相。

### 1. タスク遂行

割り当てられたタスクの遂行

PLやチームリーダーから割り当てられた具体的な仕事内容を遂行します。

品質の確保

担当するタスクの品質を担保し、ミスを最小限に抑えます。

納期の遵守

与えられた納期を守り、プロジェクトのスケジュールを遅延させないよう努めます。

### 2. チームとの連携

情報共有

他のメンバーと情報を共有し、円滑なコミュニケーションを図ります。

協力

チームメンバーと協力し、共同で課題を解決します。

意見交換

積極的に意見交換を行い、より良いアイデアを生み出します。

### 3. 問題解決

課題の発見

作業中に発生した問題や課題を早期に発見し、報告します。

問題解決

自分の担当範囲内の問題については、自ら解決策を考え、実行します。

改善提案

より良い方法があれば、積極的に提案し、業務の効率化に貢献します。

### 4. 自己成長

チームメンバーとして活躍するためには、以下のスキルが求められます。

コミュニケーション能力

チームメンバーや関係者との円滑なコミュニケーション

技術力

自分の担当分野に関する専門知識

知識を駆使して、開発を行う

問題解決能力

発生した問題に対して、適切な解決策を提案できる能力

# スキル

スキル面で求めることを具体的に書きました。

一緒に高めあいましょう。

## コミュニケーション能力

### 報告・連絡・相談の重要性

報連相は、チームで仕事をする上で非常に重要なコミュニケーション手段です。

### 報告

報告の目的

作業の進捗状況を共有し、チーム全体で状況を把握するため

問題点や課題を早期に発見し、対応策を検討するため

チームリーダーや関係者に最新の情報を提供するため

報告の仕方

PREP法（結論、理由、例、まとめ）

事実と意見を区別

5W1H（何を、いつ、どこで、誰が、なぜ、どのように）をはっきりと

資料や図表などを活用し、分かりやすく

報告のタイミング

定期的な進捗報告：

チームで定めた頻度（例：毎日の朝会、週ごとの進捗会議）で、進捗状況を報告します。

報告内容：

完了した作業内容とその結果

現在取り組んでいる作業内容とその進捗状況

課題や問題点、懸念事項

今後の計画

随時報告：

問題やトラブルが発生した場合、速やかに報告します。

報告内容：

発生した問題の内容

原因と思われること

現在の状況

対応策

チームメンバーへの影響

完了報告：

作業が完了したら、速やかに報告します。

報告内容：

完了した作業内容

結果

課題点や反省点

### 相談

相談の目的

問題や課題を解決する

助言を求める

チーム全体で情報を共有し、より良い解決策を見つける

相談のタイミング

問題や課題が発生した時点で、できるだけ早く相談します。

自分だけで抱え込まず、チームメンバーに相談しましょう。

相談の仕方

相談内容を明確に伝える

課題や問題点を具体的に説明する

複数の選択肢がある場合は、それぞれのメリットとデメリットを提示する

相談したい相手に事前に伝えておく

相談の注意点

相手の時間を尊重する

質問の意図を明確にする

自分の意見も積極的に伝える

相談内容を記録する

### 連絡

連絡の目的

チームメンバーや関係者に情報を共有するため

予定の変更や緊急の情報を伝えるため

誤解を防ぎ、スムーズな連携を図るため

連絡のタイミング

変更や決定事項があった場合、速やかに連絡します。

緊急性の高い情報は、電話やチャットなどで優先的に連絡します。

連絡の仕方

メール、チャット、電話など、適切な手段を選択します。

件名やタイトルで内容を端的に伝えます。

用件を簡潔に伝え、結論を最初に述べます。

複数の人に連絡する場合は、宛先を正しく選択します。

連絡の注意点

誤字脱字がないか確認する

相手に合わせた言葉遣いを心がける

返信が必要な場合は、期日を明記する

報連相のポイント

目的意識を持つ：

何のために報連相をするのかを理解することで、より的確な伝え方ができます。

タイミングを意識する：

状況に応じて適切なタイミングで報連相をすることで、より効果的なコミュニケーションが図れます。

伝え方を工夫する：

相手に分かりやすく伝えるために、資料や図表を活用したり、話の構成を工夫したりしましょう。

質問力を高める：

質問の目的を明確に

傾聴力を高める：

相手の話をよく聞き、共感することで、より円滑なコミュニケーションが図れます。

### 報告タイミング 目安

重要度と緊急度を意識して、タイミングを考えよう。

①重要度が高い、かつ緊急度が高い事項：即時。口頭優先。

②重要度が高い、かつ緊急度が低い事項：目の前の作業が一区切りついた時。遅くても、午前中に気づいたら12時前、午後に気づいたら16時前。

③重要度が低い、かつ緊急度が高い事項：即時。口頭優先。重要かどうかはリーダーも確認したいため。

④重要度が低い、かつ緊急度が低い事項：2日以内。

Q１：定例化している進捗共有会のとき、まとめて口頭伝達でよいか？

進捗共有会も場当たり的に行ってきてしまいました。

進捗共有会のあり方も、見直します。

とりあえず、上記②、④であれば、進捗共有会のときの報連相でもよいです。

ただし、相談事項、問題があるときは、文章に起こし、自分なりに整理してください。

少しでも整理されていると、進捗共有会において、みんなの時間を大切にすることができると思います。

まとめるのが難しい場合は、相談しない事が一番の問題なので、進捗共有会でそのまま口頭で話してください。

5分、10分でもいいので、まとめようとすることが大事です。

ここまでは羽鳥の意見です。

最終的には、自分が何を大事にしたいか。によって、行動方針を決めるとよいと思います。

### 重要度の目安

業務遂行

DM抽出機構の機能郡が、正確に動作しているかどうか。に関わる問題解決

高：作業情報に関する質問相談、勤怠（当日）

中：作業段取りに関する質問相談、ドキュメント作成、進捗報告

低：appsheet画面の修正

事務

高：勤怠（当日分）、客先メールで通達のある実施必須研修・手続き（セキュリティ研修、IT資材管理など）

中：勤怠（翌日以降）

低：

### 緊急度 目安

超高：納期まで1日

高：納期まで２～３日

中：納期まで4〜10日

低：納期まで10日〜

チャットテンプレ 例

羽鳥書く

〇〇（タスク名）が△△（作業項目）まで完了しましたので、

ご報告いたします。

作業内容

１，△△

２，××

３，〇〇

成果物

問題

懸念

アクションプラン

## 技術力

案件で使用しているツールの学習時間を確保し、学習する。

１，AppSheet

２，BigQuery

３，GAS

４，Looker Studio

### 目標

9-18時の前後のどこかで、1日1時間はやってほしいなー。

2月は定時上がりだと、140時間に満たない！？

羽鳥 時間 数える

145 定時

141.5 定時＋帰社日 3.5H

### 勉強範囲

設計、製造、単体テストフォルダにある内容は抑えたい。

何がどこに書いてあるか。これはすべて把握したい。

公式ドキュメントの項目は理解する。

１，AppSheet：Google skill Boost １週

２，BigQuery：羽鳥整理する

３，GAS：羽鳥整理する

４，Looker Studio：羽鳥整理する

### 問題解決能力

新版　考える技術・書く技術　問題解決力を伸ばすピラミッド原則

https://www.amazon.co.jp/%E6%96%B0%E7%89%88-%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%83%BB%E6%9B%B8%E3%81%8F%E6%8A%80%E8%A1%93-%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E5%8A%9B%E3%82%92%E4%BC%B8%E3%81%B0%E3%81%99%E3%83%94%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%83%E3%83%89%E5%8E%9F%E5%89%87-%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%83%88/dp/4478490279/ref=sr_1_1?adgrpid=52900788385&hvadid=678991162035&hvdev=c&hvlocphy=1009298&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=18268333766510031617&hvtargid=kwd-333447501040&hydadcr=21805_13519549&jp-ad-ap=0&mcid=178c9902d9f23bee8eafff3cfc1dd7d4&sr=8-1

基本的な情報整理

1,　事実を調べる

2,　事実を目に見えるように並べる

3,　事実と事実の矛盾がないか確認する

4,　矛盾があったら、相談する

5,　他の事実などから、あるべき姿を考える

論理思考

調べて

PDCA

調べて